# Open Finance no Prumo — passo a passo para ligar

Estado hoje: o código está pronto e desligado (aba "Contas conectadas" mostra "Em breve"). Ele fala com o agregador Pluggy. Foi testado com respostas simuladas, nunca contra o ambiente real dele. Este roteiro leva do zero até clientes usando, com um teste de verdade no meio. Marque cada item.

Regra de ouro: nenhuma senha, chave ou token deve passar por mim ou pelo chat. As chaves vão direto do painel do agregador para o servidor, pelo Terminal.

## Fase 0 — Antes de procurar o agregador (1 a 2 dias)

☐  CNPJ ativo (o MEI). Agregadores regulados contratam com empresa. Ter conta no Asaas ou não, não muda isso.

☐  Decidir o preço do plano Desbravador sabendo o custo: o agregador cobra por conexão ativa (por mês, por banco conectado). Regra prática: o custo por pessoa tem que caber com folga em R$ 59,99. O limite atual é 5 conexões por pessoa; se o custo apertar, baixe para 2 em MAX_CONNECTIONS (apps/api/src/openfinance.ts).

☐  Canal de privacidade e encarregado (DPO) definidos e publicados no rodapé (você já tem isso na lista de pendências do lançamento). Open Finance mexe com dado financeiro: sem isso não ligue.

## Fase 1 — Escolher e contratar o agregador (1 a 3 semanas)

1.  Abra o site do Pluggy (pluggy.ai) e peça contato comercial. Peça também propostas da Belvo e de mais um (ex.: Quanto) para comparar. O código está feito para o Pluggy; trocar de agregador é refazer só o arquivo apps/api/src/openfinance.ts (a interface OpenFinanceProvider isola o resto).

2.  Mande este e-mail-base e compare as respostas:

•  Cobram por conexão ativa, por consulta ou mensalidade fixa? Quanto, e com qual mínimo mensal?

•  Quais bancos e instituições estão cobertos (Nubank, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Inter, C6)?

•  Como funciona a renovação do consentimento do cliente (a regra do Open Finance é de até 12 meses)?

•  Vocês são a instituição autorizada pelo Banco Central e podem me enviar a comprovação? Quem é o controlador e quem é o operador dos dados (LGPD)?

•  Mandam o contrato de tratamento de dados (DPA)? Onde os dados ficam armazenados e por quanto tempo?

•  Existe ambiente de testes (sandbox) com bancos de mentira? Webhooks de atualização?

•  Qual o SLA e o suporte (horário, canal)?

3.  Escolha, assine, guarde contrato e DPA em pasta segura. Não ligue nada antes de ter o DPA.

## Fase 2 — Chaves do ambiente de testes e primeiro teste (1 dia)

1.  No painel do agregador, crie uma aplicação e copie o Client ID e o Client Secret do sandbox.

2.  Coloque as chaves no servidor, sem passar por ninguém. No Terminal do app (aba de terminal), conecte e edite o arquivo de ambiente:

ssh -p 22022 codhubs@129.121.46.33

nano ~/folego/deploy/.env

Acrescente estas linhas (com as chaves de teste) e salve (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X):

PLUGGY_CLIENT_ID=cole-aqui

PLUGGY_CLIENT_SECRET=cole-aqui

3.  Reinicie para ler as chaves: na aba Actions do GitHub, rode Publicar em produção (motivo: "ligar Open Finance em teste"). Ele reconstrói e sobe tudo.

4.  Confirme: https://folego.online/api/features deve mostrar "openFinance":true.

5.  Entre no Prumo com uma conta Desbravador de teste → aba Dinheiro → Contas conectadas.

## Fase 3 — Teste no sandbox (meio dia). Marque cada linha

No widget, use um banco de teste do agregador (no Pluggy: conector de testes com usuário user-ok e senha password-ok; confirme na documentação deles, pois podem mudar).

☐  O botão "Conectar uma conta" só habilita depois de marcar o consentimento.

☐  O widget abre dentro da página (se aparecer erro de segurança no console do navegador, é a CSP: anote o endereço bloqueado e veja a Fase 5).

☐  Depois de conectar, aparece a conexão, as carteiras e os lançamentos (só conta corrente e poupança; cartão não entra).

☐  O saldo da carteira bate com o do banco de teste.

☐  "Atualizar agora" não duplica lançamentos.

☐  Conta com saldo negativo aparece como cheque especial em Carteiras e em Dívidas.

☐  Desconectar some da lista e o item some no painel do agregador.

☐  Um Controle ou Ousado vê o cadeado de upgrade.

☐  A aba "Plano e dados" → exportação inclui as carteiras importadas.

☐  Deixe 6 horas e confira no painel do backoffice (Saúde) que o worker segue verde: ele sincroniza sozinho a cada 6 horas.

Se algo falhar, copie o texto do erro (sem chaves) e me mande: o ajuste é no openfinance.ts.

## Fase 4 — Jurídico e transparência (1 semana, em paralelo à Fase 3)

☐  Política de Privacidade (advogado): nova seção "Contas conectadas": quais dados (saldo e extrato de contas correntes e poupanças), finalidade (montar carteiras e lançamentos), base legal (consentimento), compartilhamento (apenas o agregador, como operador), retenção (até a pessoa desconectar ou excluir a conta), direitos do titular.

☐  Termos de Uso: o que o recurso faz e não faz (só leitura, sem movimentar dinheiro, sem garantia de que o banco esteja disponível).

☐  Texto do consentimento da tela: aprovar com o advogado; ao mudar o texto, troque OF_CONSENT_VERSION em apps/api/src/openfinance.ts (fica gravada a versão aceita por cada pessoa).

☐  RIPD (relatório de impacto): descrever riscos (vazamento, uso indevido), medidas (criptografia, acesso mínimo, revogação em um clique) e arquivar.

☐  Incluir o agregador na lista de operadores que o Fôlego informa ao titular.

☐  Plano de incidente: quem avisa a ANPD e os clientes se houver vazamento (veja o runbook em DOCUMENTO-OFICIAL.md, item 18 do checklist).

## Fase 5 — Confirmar o widget e a CSP (1 hora)

O widget do agregador é um script e uma janela externos. Hoje a CSP libera: https://cdn.pluggy.ai (script), https://connect.pluggy.ai (janela) e https://api.pluggy.ai (API). Confirme na documentação atual do agregador se esses são mesmo os endereços e a versão do script:

•  Se o endereço do script mudou, defina no .env do servidor: PLUGGY_CONNECT_URL=https://...pluggy-connect.js (sem mexer no código).

•  Se aparecer algum domínio novo bloqueado no console, ele precisa entrar igual nos dois lugares: apps/api/src/security.ts e deploy/nginx/folego.conf (os dois textos devem ser idênticos).

## Fase 6 — Virada para produção (meio dia)

1.  No painel do agregador, gere as chaves de produção.

2.  No servidor, troque as duas linhas do .env pelas chaves de produção (mesmo procedimento da Fase 2) e rode Publicar em produção.

3.  Teste com a sua própria conta bancária real, uma só: conectar, ver saldo, atualizar, desconectar.

4.  Faça backup antes (workflow Operações → backup_agora) e acompanhe o Monitor por 24 horas.

5.  Só então: atualize a landing/planos para dizer que Open Finance está disponível (hoje a tela de planos diz "Em breve"; é o campo soon do plano Desbravador em packages/domain/src/account.ts) e avise os assinantes por e-mail.

Voltar atrás a qualquer momento: apague as duas chaves do .env e publique de novo. O recurso se desliga sozinho e nada mais quebra; as conexões já feitas ficam guardadas, sem atualizar.

## Fase 7 — Depois de ligar

•  Todo mês: conferir o custo por conexão no painel do agregador contra a receita do Desbravador.

•  Se aparecer muita conexão com erro: use o campo "última atualização falhou" da tela e o log do worker (openfinance_sync_erro).

•  Cartão de crédito ainda não é importado; é a próxima evolução natural.

## Quem faz o quê

| Etapa | Quem |
| --- | --- |
| Fases 0, 1, 4, 6 (contrato, jurídico, chaves) | Você |
| Fase 2 e 6 (colocar chaves no servidor) | Você, pelo Terminal (eu não vejo as chaves) |
| Fase 3 (teste) | Você executa a lista; eu corrijo o que quebrar |
| Ajustes de código, CSP e textos de tela | Eu |